## Slide 1
Project
General Gukbap
Itwill Academy
이름 | 고재일 권순수 김미영 이현우
발표일 | 2020.11.19

## Slide 2
1. 개요
2. 개발환경
3.간트차트
4.시연
5.Q&A
CONTENTS

## Slide 3
개요
2020.09.28
~
2020.11.19
프로젝트명
개발목적
개발기간
General Gukbap
(국밥부장관)
JAVA,Spring,jQuery 를 이용한
국밥 판매 종합 플랫폼 제작

## Slide 4
개발환경
개발환경

## Slide 5
추진 일정 개발 내용 |  | 9/28~ 10/02 | 10/05~ 10/09 |  |  | 10/12~ 10/16 | 10/19~ 10/23 | 10/26~ 10/30 | 11/02~ 11/06 | 11/09~ 11/13 | 11/16~ 11/18 | 11/19
설계 | 아이템선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기술자료 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI/UX 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터 모델링 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 | 웹페이지 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB 구현/수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
결과 보고 | 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
참여 인력 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
시연

## Slide 7
Q&A

## Slide 8
Thank you